## Slide 1
부서명
통합테스트 계획서
고객사 CI(optional)
부제목을 입력하세요.

## Slide 2
문서 개정이력표
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 20XX.XX.XX | 최초 제정 | OOO

## Slide 3
1. 테스트 개요
2. 통합 테스트 시스템 구성
3. 통합 테스트 사전 점검 항목
4. 통합테스트 일정
5. 각 공정/설비별 생산계획
6. 통합테스트 항목, 담당자 역할 및 책임
별첨. MES 교육일정 및 대상자

## Slide 4: 1. 통합 테스트 개요
통합테스트는 시스템 정식 오픈 전 실시하는 절차이며, 선행 운영의 의미를 내포함.
통합테스트에서 제시한 목표 달성, 미달시 조치 방안을 수립하여 시스템 운용에 문제가 없도록 함
1) 통합테스트 목적
구현 프로세스
및 기능 검토
현장 변화 관리
확정된 프로세스를 처리하기 위한 기능 개발 상태 점검의 기회
기능 보완 및 기능 추가 요구에 대한 기회
변화되는 스마트팩토리 업무 환경에 대한 직접(사전) 체험의 기회
시스템을 통한 업무 처리에 대한 사전 교육의 기회
2) 통합테스트 목표
안정성 및 정합성
지속운영
오퍼레이션 및 데이터 처리에 문제가 없어야 함 (전체항목대비 수정 5% 이내, 2~3일 내 수정가능 범위)
통합테스트 기간 종료와 상관없이 정식 오픈 시점까지 중단없는 턴 오버되도록 함

## Slide 5: 2. 통합테스트 시스템 구성
MES
MES UI 사무직 PC
MES UI 현장 PC
MES UI 테블릿 PC
설비
EAP
운영
운영

## Slide 6: 3. 통합테스트 사전 점검 항목
사전 점검 항목 | 사전 점검 내용 | 수량 | 테스트 지원(부)
테블릿 PC | 테블릿 PC가 사용되는 장소에서 MES에 로그인 될 수 있도록 네트워크에 연결되어 있는지 점검 | 25 | 
현장 PC | 제조 현장에 설치되어 있고 MES에 로그인 될 수 있도록 네트워크에 연결되어 있는지 점검 | 33 | 
바코드 스케너 | MES UI에서 정상 동작 가능하도록 연결되어 있는지 점검 | 5 | 
라벨 프린터 | 제조 현장에 라벨 프린터와 현장 PC가 연결되어 있는지 점검 | 2 | 

## Slide 7: 3. 통합 테스트 사전 점검 항목
No | 공정 | 현장 PC |  |  | 테블릿 PC |  |  | 바코드 스케너 |  | 라벨 프린터 | 
 |  | PC명 | 수량 | MES 확인 | PC명 | 수량 | MES 확인 | 수량 | MES 확인 | 수량 | MES 확인
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TOTAL | TOTAL |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: 3. 통합 테스트 사전 점검 항목
시간 | 7/3 (월) | 7/4 (화) | 7/5 (수) | 7/6 (목) | 7/7 (금)
 | MES 교육 통합 테스트 준비 | MES 교육 통합 테스트 준비 | MES 교육 통합 테스트 준비 | MES 교육 통합 테스트 준비 | MES 교육 통합 테스트 준비
8 |  |  |  |  | 
9 |  |  |  | 품질팀 6명 | 예정)제조팀 Group B 11명
10 |  | 제품개발팀 2명 |  | 품질팀 6명 | 예정)제조팀 Group B 11명
11 |  | 재품개발팀 2명 |  | 품질팀 6명 | 예정)제조팀 Group B 11명
12 |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  | 예정)제조팀 Group A 11명
15 |  |  |  |  | 예정)제조팀 Group A 11명
16 |  |  |  |  | 예정)제조팀 Group A 11명

## Slide 9: 4. 통합 테스트 일정
 |  | 7/10 (월) | 7/11 (화) | 7/12 (수) | 7/13 (목) | 7/14 (금)
 |  | 통합 테스트 수행 | 통합 테스트 수행 | 통합 테스트 수행 | 통합 테스트 수행 | 통합 테스트 결과 확인
8 | 00 ~ 29 |  |  |  |  | 
 | 30 ~ 59 |  |  |  |  | 
9 | 00 ~ 29 |  |  |  |  | 
 | 30 ~ 59 |  |  |  |  | 
10 | 00 ~ 29 |  |  |  |  | 
 | 30 ~ 59 |  |  |  |  | 
11 | 00 ~ 29 |  |  |  |  | 
 | 30 ~ 59 |  |  |  |  | 
12 | 00 ~ 29 |  |  |  |  | 
 | 30 ~ 59 |  |  |  |  | 
13 | 00 ~ 29 |  |  |  |  | 
 | 30 ~ 59 |  |  |  |  | 
14 | 00 ~ 29 |  |  |  |  | 
 | 30 ~ 59 |  |  |  |  | 
15 | 00 ~ 29 |  |  |  |  | 
 | 30 ~ 59 |  |  |  |  | 
16 | 00 ~ 29 |  |  |  |  | 
 | 30 ~ 59 |  |  |  |  | 

## Slide 10: 5. 각 공정 / 설비별 생산 계획
공정 | 설비 | X/XX(월) | X/XX(월) | X/XX(월) | X/XX(월) | X/XX(월)
 |  | 통합 테스트 수행 | 통합 테스트 수행 | 통합 테스트 수행 | 통합 테스트 수행 | 통합 테스트 결과 확인

## Slide 11: 6. 통합 테스트 항목, 담당자 역할 및 책임
시나리오 번호 | 테스트 시나리오 | 테스트 번호 | 테스트 항목 | 테스트 실행자 | 사용 시스템 | 테스트 환경 | 테스트 장소 | 테스트 시간 | 비고
P.1 | 계획 관리 | P.1.1 | 생산 계획 | 영업팀 제조팀 | Off-Line MES | UI |  | 사전 등록 | 
 |  | P.1.2 | 작업 지시 (W/O) | 제조팀 | MES | UI |  | 8:20 | 
 |  | P.1.3 | 구매 계획 (발주계획) | 제조팀 | MES | UI |  |  | 
 |  | P.1.4 | 실적 보고 | 구매/제조/ 영업팀 | MES | UI |  |  | 

## Slide 12: 별첨. MES 교육 일정 및 대상자
No | 소속팀 | ID Code | Name | Working position | Goup A | Goup B | 교육 완료 여부
41 | 제조기술 |  |  |  |  |  | 
42 | 품질팀 |  |  |  |  |  | 
43 | 품질팀 |  |  |  |  |  | 
44 | 품질팀 |  |  |  |  |  | 
45 | 품질팀 |  |  |  |  |  | 
46 | 품질팀 |  |  |  |  |  | 
47 | 품질팀 |  |  |  |  |  | 
48 | 품질팀 |  |  |  |  |  | 
49 | 품질팀 |  |  |  |  |  | 
50 | 품질팀 |  |  |  |  |  | 
총합 |  |  |  |  |  |  |