회의록

| 회의명 | Defect E-Test 분석 시스템 POC 상견례 및 업무 협의 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026년 10월 2일(금) |
| 장소 | 4층 회의실 |
| 참석자 | 칩팩 - 구재훈 상무, 서승환 책임 미라콤 - 정병주 프로 |
| 작성자 | 정병주 프로 |

[내용 요약]

- POC는 10월 말 완료를 목표로 진행하고, 10월 15일경에 중간 리뷰.

- POC에서는 Offset을 포함한 Chain 영역 안의 Defect 개수와 위치를 시각화하고, Correlation 여부 판정은 엔지니어가 하는 것으로 정리.

- Electrical Test 결과 Excel의 Chain 이름으로 GDS Chain을 연결하고, Fail Chain은 색상을 달리 표시하는 방향이 공유.

- 연구소에 대상 디바이스 약 5종 지정, 디바이스별 GDS와 KLARF와 E-Test 결과 연결 샘플, Wafer Map 정의 정보를 요청.

- 개발 컨셉 공유

- GDS 파싱 및 Chain 영역 정의

- 첫 작업은 GDS 파일 파싱. 파일 크기는 80MB대이지만 객체 수가 많아 화면 표시 속도 확보가 과제

- Input 단자 영역과 Output 단자 영역을 선택하면 경로 탐색으로 서로 붙어 있는(Overlap) 엘리먼트를 따라가 Chain을 구성. 떨어져 있는 객체는 포함하지 않는다.

- GDS 파일 등록 화면과 Chain 항목 등록 화면을 두고, 등록 정보는 서버에 저장한다.

- Wafer Map 구성

- KLARF에는 좌표, Wafer, Defect 정보만 있으므로 디바이스별 Standard Map을 별도로 정의해야 한다. Wafer 사이즈, Die X 및 Y 개수, Die 사이즈, Notch와 Flat, Edge 정보가 필요.

- POC에서는 기존 Map Define 파일을 기반으로 간이 화면을 만들고, 일부 디바이스를 직접 생성하는 방식을 검토.

- Defect 표시

- Wafer Map에서 Chain 영역 안 Defect가 일정 개수 이상인 칩은 색상을 달리 표시하고, 칩을 선택하면 상세 화면으로 이동하는 방안을 검토.

- Defect 이미지는 기존 Defect 조회 화면에서 확인.

- 데이터는 자동 수집이 아니라 엔지니어가 수동으로 업로드한다. GDS와 Chain은 초기에 한 번 설정하고, 이후 KLARF와 E-Test 결과를 올린 뒤 Analysis를 실행하는 흐름.

- POC 범위 협의

- 판정

- 시스템은 Offset을 포함한 Chain 영역 안에 Defect가 몇 개 있는지와 위치를 시각화하고, Correlation 판정은 엔지니어가 하는 것으로 정리했다.

- Chain 영역 밖 Defect는 별도 목록으로 제공.

- Electrical Test 결과 연계

- E-Test Excel에는 Chain 이름과 측정 결과가 있고, GDS 라벨 텍스트에도 같은 Chain 이름이 들어 있어 두 데이터를 연결할 수 있다.

- Chain 이름은 Input 단자에만 표기되어 있고, 연결된 나머지 객체도 해당 Chain에 포함된다.

- STDF 파싱 기능은 보유하고 있으나 POC에서는 Excel 파일을 사용.

- 확장 및 POC 이후

- POC 이후에 AOI 외 다른 Inspection 결과도 KLARF처럼 좌표와 사이즈 정보가 나오면 연계할 수 있다고 답변했다. 좌표 확보가 가능한 장비가 있는지는 조사가 필요.

- POC 이후 약 3개월 사용해 보고 확장이 필요하면 라이선스 구매로 진행하는 방안을 안내했다.

- 결정 및 후속 조치

| Action Item | 담당 |
| --- | --- |
| 대상 디바이스 약 5종 지정 및 파일별 디바이스 식별 정보 전달 | 서승환 책임 |
| 디바이스별 GDS, KLARF, E-Test 결과가 서로 연결되는 샘플 전달 (컨디션별 구분, 가능한 많이) | 서승환 책임 |
| Wafer Map 정의 정보 전달 (Die X 및 Y 개수, Wafer 정보, Die 사이즈 등) | 서승환 책임 |