회의록

| 회의명 | 스태츠칩팩코리아 Defect E-Test 분석 시스템 POC 상견례 및 업무 협의 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026년 10월 2일(금) [확인 필요: 시작 및 종료 시각] |
| 장소 | [확인 필요] (녹취상 고객사 방문 대면 회의) |
| 참석자 | 구재훈 상무, 서승환 책임, 정병주 프로 |
| 작성자 | 정병주 프로 |

[내용 요약]

- POC는 10월 말 완료를 목표로 진행하고, 다음 주 목요일 또는 금요일에 중간 리뷰를 한 차례 진행하기로 했다.

- 시스템은 Offset을 포함한 Chain 영역 안의 Defect 개수와 위치를 시각화하고, Correlation 여부 판정은 엔지니어가 하는 것으로 정리했다.

- Electrical Test 결과 Excel의 Chain 이름으로 GDS Chain을 연결하고, Fail Chain은 색상을 달리 표시하는 방향이 공유되었다.

- 연구소에 대상 디바이스 약 5종 지정, 디바이스별 GDS와 KLARF와 E-Test 결과 연결 샘플, Wafer Map 정의 정보를 요청했다.

- IT팀 담당자와 출입 접견 담당자가 아직 정해지지 않아 지정 요청이 필요하다.

- 일정 및 진행 방식

- 전체 일정

- 고객사 컨퍼런스 콜에서 1개월 지연에 대해 사과하고, 10월에 시작해 10월 말까지 완료하겠다고 안내한 내용이 공유되었다. (구재훈 상무)

- 개발은 2026년 10월 1일에 착수했다. (정병주 프로)

- 중간 리뷰

- 다음 주는 근무일이 3일이어서 목요일 또는 금요일 중 하루에 중간 리뷰를 진행하기로 했다. 정확한 일자는 [확인 필요]

- 중간 리뷰에서는 파트장과 구성원에게 개발 화면을 보여주고 진행 방향을 확인한다.

- 개발 기간 동안 서승환 책임과는 수시로 방향을 맞춘다.

- 기능 우선순위

- Function List 중 중점 기능에 개발을 집중하고, 리포트 등 서브 기능은 일정상 제외될 수 있다고 설명했다. (정병주 프로)

- Function List와 POC 일정 자료는 김태희 프로가 이전에 전달한 자료와 동일하다.

- 협업 체계 및 출입

- 담당자 지정

- 연구소 측 담당은 서승환 책임이다.

- IT팀 담당자는 아직 정해지지 않았다. 서버 사용, 유지보수, 철수 이후 문제 대응을 위해 IT팀 지원이 필요하다는 의견이 있었다. (정병주 프로)

- 미라컴 보유 서버를 사용하므로 IT팀 비중은 크지 않겠지만, 유지보수를 고려하면 담당자 지정이 필요하다는 데 공감했다. (구재훈 상무)

- 킥오프 때 만난 IT팀 이사에게 담당자 지정을 요청하기로 했다. 이사 성명은 녹취상 김신용, 김승현, 김수영으로 혼재되어 [원문 확인 필요]

- 출입 절차

- 단독 출입이 불가하여 매일 방문 신청을 하고, 접견자가 1층 게이트 프론트로 나와야 출입할 수 있다.

- 장기 내방 신청은 절차가 복잡하여 당분간 일일 접견 요청 방식으로 진행한다.

- 접견 요청 대상자를 연구소 팀에서 알려주기로 했다.

- 개발 컨셉 공유

- GDS 파싱 및 Chain 영역 정의

- 첫 작업은 GDS 파일 파싱이다. 파일 크기는 80MB대이지만 객체 수가 많아 화면 표시 속도 확보가 과제로 공유되었다. 객체 수는 [원문 확인 필요]

- Input 단자 영역과 Output 단자 영역을 선택하면 경로 탐색으로 서로 붙어 있는(Overlap) 엘리먼트를 따라가 Chain을 구성한다. 떨어져 있는 객체는 포함하지 않는다.

- 처음 검토한 영역 선택 후 필터링 방식 대신 위 방식으로 컨셉을 변경했다.

- GDS 파일 등록 화면과 Chain 항목 등록 화면을 두고, 등록 정보는 서버에 저장한다.

- Wafer Map 구성

- KLARF에는 좌표, Wafer, Defect 정보만 있으므로 디바이스별 Standard Map을 별도로 정의해야 한다. Wafer 사이즈, Die X 및 Y 개수, Die 사이즈, Notch와 Flat, Edge 정보가 필요하다.

- POC에서는 기존 Map Define 파일을 기반으로 간이 화면을 만들고, 일부 디바이스를 직접 생성하는 방식을 검토 중이다. (정병주 프로)

- 전달된 Map은 초기 버전이라 일부 영역만 사용했고, 현재는 12인치 Wafer 전체 영역을 사용한다는 설명이 있었다. (서승환 책임)

- Overlay 및 Defect 표시

- 전체 Wafer의 Defect를 Shot 기준으로 한 칩에 모아 Chain 영역과 겹쳐 보여주고, 겹치는 Defect는 오른쪽 목록으로 제공한다.

- Wafer Map에서 Chain 영역 안 Defect가 일정 개수 이상인 칩은 색상을 달리 표시하고, 칩을 선택하면 상세 화면으로 이동하는 방안을 검토 중이다. 기준 개수는 [확인 필요]

- Defect 이미지는 기존 Defect 조회 화면에서 확인한다.

- 데이터는 자동 수집이 아니라 엔지니어가 수동으로 업로드한다. GDS와 Chain은 초기에 한 번 설정하고, 이후 KLARF와 E-Test 결과를 올린 뒤 Analysis를 실행하는 흐름이다.

- POC 범위 협의

- 판정 주체

- 연구소는 전기 측정 Fail에 대해 Correlation이 되는 Defect와 되지 않는 Defect를 구분하고, 되지 않는 대상은 파괴 분석으로 연결하려는 목적을 설명했다. (서승환 책임)

- 시스템은 Offset을 포함한 Chain 영역 안에 Defect가 몇 개 있는지와 위치를 시각화하고, Correlation 판정은 엔지니어가 하는 것으로 정리했다. (정병주 프로)

- Correlation 판정이 아니라 영역 안에 들어가는지 여부를 보여주는 것이므로 표현의 차이라는 의견이 있었고, 초기에는 이 방식으로 시작하자는 데 동의했다. (서승환 책임, 구재훈 상무)

- AOI 리뷰처럼 단축키로 판정하는 UI 의견이 나왔으나, 판정 시스템이 아니라는 이유로 이번 POC 범위에서는 다루지 않는다.

- Offset 허용 범위는 고객사와 논의된 값을 적용한다. 수치는 [확인 필요]

- Chain 영역 밖 Defect는 별도 목록으로 제공한다.

- 판정은 엔지니어가 한다는 방침을 서승환 책임이 파트장에게 공유하기로 했다.

- Electrical Test 결과 연계

- E-Test Excel에는 Chain 이름과 측정 결과가 있고, GDS 라벨 텍스트에도 같은 Chain 이름이 들어 있어 두 데이터를 연결할 수 있다. 예시 이름은 TSV_DC_TOP1_N7 [원문 확인 필요]

- Chain 이름은 Input 단자에만 표기되어 있고, 연결된 나머지 객체도 해당 Chain에 포함된다.

- 이름 앞 공백은 무시해도 된다. P 또는 N, Force High 또는 Low 등 접미사 규칙은 샘플로 확인이 필요하다.

- Excel 업로드 시 Fail Chain은 빨간색 등 다른 색으로 표시해 달라는 요청이 있었고, 가능하다고 답변했다. Chain별 색상 구분은 기본으로 제공한다.

- STDF 파싱 기능은 보유하고 있으나 POC에서는 Excel 파일을 사용한다.

- 확장 및 POC 이후

- AOI 외 다른 Inspection 결과도 KLARF처럼 좌표와 사이즈 정보가 나오면 연계할 수 있다고 답변했다. 좌표 확보가 가능한 장비가 있는지는 조사가 필요하다.

- 중간 공정 Inspection 결과까지 포함하는 방향은 좋은 생각이라는 의견이 있었다. (구재훈 상무)

- POC 이후 약 3개월 사용해 보고 확장이 필요하면 라이선스 구매로 진행하는 방안을 안내했다. (정병주 프로)

- 결정 및 후속 조치

| 조치 내용 | 담당 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 디바이스 약 5종 지정 및 파일별 디바이스 식별 정보 전달 | 서승환 책임 | [확인 필요] | 진행 예정 |
| 디바이스별 GDS, KLARF, E-Test 결과가 서로 연결되는 샘플 전달 (컨디션별 구분, 가능한 많이) | 서승환 책임 | [확인 필요] | 진행 예정 |
| Wafer Map 정의 정보 전달 (Die X 및 Y 개수, Wafer 정보, Die 사이즈 등) | 서승환 책임 | [확인 필요] | 진행 예정 |
| Chain 이름이 포함된 E-Test 결과 Excel 샘플 전달 | 서승환 책임 | [확인 필요] | 진행 예정 |
| 출입 접견 요청 대상자 안내 | 연구소 팀 [확인 필요] | [확인 필요] | 진행 예정 |
| 판정은 엔지니어가 한다는 POC 방침을 파트장에게 공유 | 서승환 책임 | [확인 필요] | 진행 예정 |
| IT팀 이사에게 IT 담당자 지정 요청 | 정병주 프로 | [확인 필요] | 진행 예정 |
| 중간 리뷰 진행 (Chain 정의, Wafer Map, Overlay 화면) | 정병주 프로 | 다음 주 목 또는 금 [확인 필요] | 결정 |
| 좌표 확보가 가능한 Inspection 장비 조사 | [확인 필요] | [확인 필요] | 검토 중 |
| 녹취 끝부분의 정세훈 프로 요청 건 내용 확인 | [확인 필요] | [확인 필요] | 확인 필요 |

참고: 녹취 화자는 참석자 1(정병주 프로), 참석자 2(구재훈 상무), 참석자 3(서승환 책임)으로 추정하여 정리했다. [확인 필요]

참고: 녹취의 음성 인식 표현은 GDS, KLARF, Defect, Correlation, AOI, STDF로 바꾸어 적었다.